HESTIA Plan ejecutivo de producto y arquitectura Sistema operativo doméstico AI-native, durable, local-first y extensible PLAN EJECUTIVO

| Versión | 0.1 |
| --- | --- |
| Fecha | 13 de agosto de 2026 |
| Estado | Borrador ejecutivo para iniciar diseño y desarrollo |
| Nombre | HESTIA (provisional) |

Tesis central: inteligencia probabilística arriba; ejecución determinista, durable y segura debajo.

# Contenido

| # | Sección |
| --- | --- |
| 01 | Resumen ejecutivo |
| 02 | Propuesta de valor y principios |
| 03 | Arquitectura recomendada |
| 04 | Alcance del MVP y demos |
| 05 | Roadmap de ejecución |
| 06 | Modelo operativo y de desarrollo |
| 07 | Riesgos y decisiones ejecutivas |
| 08 | Lluvia de ideas radicales |
| 09 | Métricas de éxito |
| 10 | Referencias técnicas |

# 1. Resumen ejecutivo

Visión HESTIA será una capa de inteligencia y orquestación sobre el hogar: entiende intención, observa contexto, propone planes, solicita consentimiento cuando corresponde y ejecuta procesos duraderos sobre Home Assistant y otros conectores.

La oportunidad no está en construir “otro dashboard domótico”, sino en convertir la vivienda en un sistema operativo con memoria, políticas, workflows recuperables y agentes especializados. Home Assistant aporta el acceso a dispositivos; Temporal aporta durabilidad; OpenRouter aporta acceso gobernado a modelos; HESTIA aporta el modelo de producto, la seguridad y la experiencia unificada.

La arquitectura debe ser ambiciosa sin caer en un sistema distribuido inmanejable. La recomendación es un monorepo TypeScript con varios servicios desplegables, contratos compartidos y tres carriles bien diferenciados: HTTP para interacción síncrona, NATS JetStream para eventos y Temporal para procesos largos o críticos.

Regla de oro El LLM nunca controla directamente un dispositivo. Produce planes tipados; un motor de políticas independiente decide si pueden ejecutarse; Temporal coordina actividades idempotentes, confirmaciones, reintentos y compensaciones.

## Qué se construye

Una interfaz web React + Vite con dashboard en tiempo real, chat, timeline, aprobaciones y constructor de automatizaciones.

Un backend Express multiservicio: API/BFF, núcleo del hogar, integraciones, automatizaciones, AI gateway, políticas, notificaciones y administración.

Workers Temporal TypeScript separados por capacidades: agentes, automatizaciones, device I/O, integraciones y notificaciones.

Un gemelo digital normalizado de vivienda, estancias, dispositivos, entidades, capacidades, estados observados y estados deseados.

Automatizaciones deterministas, versionadas y simulables, que también pueden generarse desde lenguaje natural.

Un sistema multiagente acotado: planner, critic, policy broker, executor y observer, además de especialistas de energía, confort, seguridad y mantenimiento.

Una plataforma de extensiones mediante conectores internos y MCP, sin exponer al modelo herramientas peligrosas sin mediación.

## Resultado esperado

La primera versión debe permitir conectar una instancia de Home Assistant, sincronizar su topología, visualizarla, ejecutar acciones con confirmación de estado, crear automatizaciones durables y operar la casa por lenguaje natural con trazabilidad completa. El sistema debe seguir controlando rutinas deterministas cuando OpenRouter esté caído o desconectado.

# 2. Propuesta de valor y principios

| Pilar | Implicación de diseño |
| --- | --- |
| Local-first | El control, el estado, las políticas y el historial viven en el servidor del usuario. La nube se usa como capacidad opcional, no como punto único de fallo. |
| Durable by design | Las rutinas largas sobreviven reinicios, caídas de workers, esperas de horas o aprobaciones humanas. |
| Probabilístico arriba, determinista abajo | Los modelos interpretan y planifican; las reglas, permisos y precondiciones gobiernan la ejecución. |
| Explainable home | Cada decisión debe responder qué ocurrió, por qué, qué evidencia se usó y cómo deshacerlo. |
| Capability-based | Los agentes no ven APIs crudas; ven capacidades tipadas como light.setLevel o lock.unlock, cada una con riesgo y validaciones. |
| Composable ecosystem | Home Assistant primero; MQTT, MCP, webhooks y conectores directos después. El núcleo no depende de una marca o protocolo. |
| Shadow before autonomy | Las nuevas capacidades autónomas observan y simulan antes de poder actuar. |

## Posicionamiento

HESTIA no sustituye inicialmente a Home Assistant. Lo utiliza como “southbound integration layer” y construye por encima una capa portable de intención, workflows, seguridad, memoria y experiencia. Esta separación permite avanzar rápido sin asumir el coste de mantener cientos de drivers, pero conserva la opción de conectores directos cuando aporten latencia, privacidad o capacidades especiales.

## Ventaja diferencial

Automatizaciones como procesos durables y no sólo scripts o reglas de evento.

Planes de agente tipados, inspeccionables y con aprobación por riesgo.

Simulación histórica y modo sombra antes de publicar una automatización.

Timeline causal desde intención hasta estado observado del dispositivo.

Modelo de hogar semántico reutilizable por UI, agentes, reglas y plugins.

Self-hosting real con privacidad de prompts configurable y operación offline parcial.

# 3. Arquitectura recomendada

La plataforma se construirá como un conjunto de servicios gruesos, no como decenas de microservicios desde el primer día. Cada servicio será un proceso independiente cuando necesite aislamiento, escalado o credenciales propias. El código vivirá en un monorepo con contratos y librerías compartidas.

Arquitectura lógica propuesta. El motor de políticas está situado entre la inteligencia y cualquier efecto físico.

## Servicios iniciales

| Deployable | Tecnología | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| web | React + Vite | Dashboard, chat, builder, timeline, approvals y administración. |
| edge-api | Express | BFF, REST, SSE/WebSocket, autenticación, rate limits y agregación de vistas. |
| home-core | Express + consumers NATS | Gemelo digital, registries, estado actual, histórico y grafo de capacidades. |
| integration-hub | Express + workers | Home Assistant, MQTT, MCP, webhooks, discovery, sync y health. |
| automation-service | Express + Temporal client | DSL, versiones, trigger evaluator, simulación y publicación. |
| ai-orchestrator | Express + model gateway | Context builder, model profiles, prompts, agentes, memoria y costes. |
| policy-service | Express | RBAC/ABAC, riesgo, consentimiento, límites y decisiones auditables. |
| notification-service | Express + workers | Canales, deduplicación, escalado e incidentes. |
| temporal-workers | Procesos Node | Task queues separadas para AI, device I/O, automations, integrations y notifications. |

## Decisiones de infraestructura

Node.js 24 LTS como baseline de producción; Express 5 y Vite 8 como baseline de aplicación [R16-R18].

PostgreSQL físico compartido al inicio, con bases o schemas propiedad de cada servicio; base separada para Temporal.

NATS JetStream como backbone de eventos normalizados y replay corto; Temporal no recibirá cada tick de telemetría.

MinIO para snapshots, manuales y payloads grandes; los workflows sólo guardan referencias cuando el payload pueda inflar el historial.

OpenTelemetry de extremo a extremo con correlationId, workflowId, agentRunId y commandId.

Docker Compose para el primer servidor; k3s sólo cuando exista una necesidad real de alta disponibilidad o varios nodos.

Acceso remoto mediante VPN; no se publicarán bases, Temporal, NATS, MQTT ni MCP directamente a Internet.

# 4. Alcance del MVP y demos

MVP Una vivienda, un servidor, una instancia principal de Home Assistant y un usuario propietario. El modelo de datos será multi-home-ready, pero no se pagará el coste operativo de un SaaS multi-tenant.

| Capacidad | Criterio de salida |
| --- | --- |
| Conexión | Autorización con Home Assistant; sync de areas, devices, entities y estados; reconexión y health. |
| Control | Acciones sobre luces, switches, clima, persianas, media y escenas; confirmación observed-state e idempotencia. |
| Tiempo real | Dashboard de habitaciones, actividad reciente, staleness y progreso de workflows. |
| Automations | DSL trigger-condition-action, versiones, schedules Temporal, pause/resume/cancel, dry-run y rollback de versión. |
| AI | Lenguaje natural → plan JSON → policy → approval si procede → Temporal → verificación → explicación. |
| Seguridad | Clases de riesgo, permisos, bloqueo de tools peligrosas, auditoría y circuit breakers. |
| Operación | Compose reproducible, backups, métricas, trazas, health checks y restauración documentada. |

## Tres demos que deben impresionar

| Demo | Historia completa |
| --- | --- |
| 1. “Me voy a dormir” | El sistema compone luces, climatización, persianas, medios y alarma; muestra un plan, pregunta sólo por acciones de riesgo y verifica el estado real. Si el modelo está caído, una rutina determinista prepublicada sigue funcionando. |
| 2. “La casa se cuida sola” | Un sensor de fuga inicia IncidentWorkflow: valida señal, cierra una válvula si existe playbook preautorizado, corta equipos compatibles, notifica, espera confirmación y escala si el estado no cambia. |
| 3. “Ayúdame a gastar menos sin pasar frío” | El agente de energía analiza histórico, propone dos automatizaciones, simula impacto sobre datos pasados, explica trade-offs y las publica sólo tras aprobación. |

## Fuera del MVP

Control autónomo ad hoc de cerraduras, desarmado de alarmas o apertura de garaje.

Certificación como sistema de vida o seguridad; HESTIA complementa, no sustituye, sistemas certificados.

Procesamiento cloud permanente de cámaras o audio.

Soporte directo de todos los radios: Matter, Zigbee y Z-Wave entran primero a través de Home Assistant.

Marketplace público, facturación, multi-tenant SaaS o aplicación móvil nativa.

# 5. Roadmap de ejecución

| Fase | Entregables | Exit criteria |
| --- | --- | --- |
| Fase 0 · Foundation | Monorepo, contratos, Compose, observabilidad, CI, base de datos, NATS y Temporal dev/prod profiles. | Un comando levanta el sistema; un workflow de prueba sobrevive a reinicio. |
| Fase 1 · Connected Home | HA connector, sync de registries, event ingestion, digital twin, dashboard de estancias y comandos básicos. | La UI refleja cambios externos en tiempo real y confirma comandos. |
| Fase 2 · Durable Automation | DSL, trigger evaluator, Temporal workflows, schedules, retry/compensation, versiones y timeline. | Una automatización sigue su curso tras matar y reiniciar workers. |
| Fase 3 · Agentic Control | OpenRouter gateway, structured plans, context builder, policy engine, approvals, observer y explanations. | Comandos naturales completan el ciclo seguro y quedan auditados. |
| Fase 4 · Simulation & Proactivity | Modo sombra, replay histórico, agent specialists, memory, anomaly detection y propuestas proactivas. | El sistema propone mejoras con evidencia y sin ejecutar por sorpresa. |
| Fase 5 · Ecosystem | MCP gateway, SDK de conectores, HA custom integration, voz, PWA avanzada y direct connectors. | Un tercero añade una capacidad sin tocar el núcleo. |

## Secuencia recomendada en sprints

Sprints 0-1: platform foundation y contratos.

Sprints 2-3: Home Assistant + digital twin + realtime UI.

Sprints 4-5: automation engine + Temporal + simulator básico.

Sprints 6-7: model gateway + agent flow + policy/approval.

Sprint 8: hardening, chaos tests, backups, demo y documentación.

Sprints posteriores: voz, multimodal, energía, mantenimiento, MCP y autonomía progresiva.

# 6. Modelo operativo y de desarrollo

El proyecto encaja especialmente bien con un lead senior apoyado por agentes de desarrollo, pero los agentes deben operar sobre una arquitectura explícita. El repositorio tiene que ser “agent-legible”: contratos pequeños, instrucciones por paquete, fixtures reproducibles y comandos de prueba rápidos.

| Práctica | Aplicación |
| --- | --- |
| Monorepo | pnpm workspaces + orchestration tool; packages por contratos, dominio, clientes y workflows. |
| Contract-first | Zod/JSON Schema como fuente de tipos, validación runtime, OpenAPI y tool schemas. |
| ADRs | Cada decisión que cambie límites de servicio, seguridad, datos o protocolos se registra. |
| Golden paths | Plantillas para nuevo servicio Express, worker Temporal, connector y tool segura. |
| Evaluación continua | Tests deterministas, replay Temporal, contract tests y datasets de intents/agentes. |
| Observabilidad | No se acepta una feature sin métricas, logs estructurados y trazabilidad del efecto físico. |
| Feature flags | Autonomía nueva siempre nace en shadow mode y se habilita por hogar/usuario. |

## Estructura inicial del repositorio

TREE apps/ web/ # React + Vite edge-api/ # Express BFF home-core/ # digital twin + projections integration-hub/ # HA/MQTT/MCP/webhooks automation-service/ # DSL + trigger evaluator ai-orchestrator/ # agents + model gateway policy-service/ notification-service/ workers-agent/ workers-automation/ workers-device-io/ workers-integrations/ packages/ contracts/ domain/ temporal-workflows/ temporal-activities/ ha-client/ model-client/ policy/ observability/ config/ ui/ infra/ compose/ migrations/ dashboards/ backups/ scripts/ docs/ adr/ runbooks/ threat-model/ evals/

# 7. Riesgos y decisiones ejecutivas

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Acción física insegura por alucinación | Muy alto | No direct tools; schema estricto; policy engine; approvals; observer; R4 sólo playbooks deterministas. |
| Complejidad de microservicios | Alto | Servicios gruesos, monorepo, un cluster Postgres, contratos comunes y splits sólo por necesidad. |
| Evento masivo / loop de automatización | Alto | Causal IDs, cooldown, dedupe, command budgets, loop detector y circuit breaker. |
| Caída de OpenRouter o Internet | Medio | Automatizaciones publicadas no dependen del LLM; fallback local opcional; graceful degradation. |
| Privacidad de presencia/cámaras | Muy alto | Minimización, ZDR, data_collection deny, redacción local y media local por defecto. |
| Workflow incompatible tras deploy | Alto | Worker Versioning, replay tests y cambios deterministas [R3-R4]. |
| Home Assistant desconectado | Medio | Backoff, reconciliación, state staleness y commands con timeout explícito. |
| Fallo de servidor único | Alto | UPS, backups cifrados, restore test y perfil futuro multi-node. |
| Coste de modelos descontrolado | Medio | Budgets por home/user/agent, model profiles, usage accounting y hard limits. |

## Decisiones que conviene fijar ya

| ID | Decisión |
| --- | --- |
| D-01 | Home Assistant es la primera integración y fuente inicial de dispositivos; HESTIA es el sistema de intención y ejecución durable. |
| D-02 | Temporal coordina procesos; NATS transporta eventos; PostgreSQL guarda el estado consultable. |
| D-03 | Un LLM sólo puede producir ProposedAction; nunca invoca un adaptador de dispositivo sin policy broker. |
| D-04 | Single-home first, multi-home-ready; no multi-tenant SaaS en la primera etapa. |
| D-05 | Node 24 LTS, TypeScript estricto, Express 5 y Vite 8 como baseline inicial. |
| D-06 | MCP actual mediante Streamable HTTP stateless, con auth, Origin validation y compatibilidad controlada [R14-R15]. |
| D-07 | Prompts y respuestas no se registran completos por defecto; se guardan hashes, metadatos y referencias opt-in. |

# 8. Lluvia de ideas radicales

Criterio “Loco” no significa descontrolado: cada idea debe poder pasar por shadow mode, simulación, política y rollout gradual.

| Idea | Descripción | Horizonte |
| --- | --- | --- |
| Shadow Home | Observa durante semanas, aprende rutinas y propone automatizaciones con evidencia y ahorro estimado. | Ahora |
| House Constitution | Prioridades explícitas: confort, privacidad, coste, silencio, mascotas, invitados y límites no negociables. | Ahora |
| Agent Council | Agentes de confort, energía, seguridad y mantenimiento debaten; un árbitro produce un plan único. | Siguiente |
| Time-travel debugging | Reproduce el estado de la casa y explica por qué una automatización tomó cada rama. | Ahora |
| Natural-language compiler | Convierte lenguaje natural en DSL verificable, genera tests y detecta ambigüedad antes de publicar. | Ahora |
| Generative UI segura | La pantalla se recompone con componentes permitidos según contexto: incidente, noche, visita o consumo. | Siguiente |
| Autonomous experiments | Prueba cambios pequeños de clima o riego, mide resultado y revierte si empeora confort o consumo. | Moonshot |
| Maintenance Oracle | Predice baterías, filtros, dispositivos inestables y degradación por patrones de telemetría. | Siguiente |
| Self-healing integrations | Detecta connector stuck, renueva conexión, reinicia worker y crea incidente si no recupera. | Siguiente |
| Multimodal onboarding | Foto del dispositivo o manual PDF → identificación, pasos de pairing y borrador de conector. | Siguiente |
| Spatial voice | El asistente conoce habitación, presencia y dispositivo probable sin repetir nombres. | Siguiente |
| Energy negotiator | Coordina EV, climatización, termo, batería y tarifa dinámica bajo un límite de potencia. | Siguiente |
| Privacy-preserving vision | VLM local convierte vídeo en eventos semánticos; sólo sale a nube un resumen redacted y opcional. | Siguiente |
| Security red-team agent | Simula fallos, presencia falsa y automatizaciones conflictivas para encontrar huecos antes de producción. | Siguiente |
| Garden Autopilot | Riego por humedad, previsión, sombra y estación; modo fauna nocturna para evitar molestias y accidentes. | Siguiente |
| Teach by demonstration | El usuario realiza una secuencia una vez; HESTIA propone una automatización generalizada y testeada. | Siguiente |
| Household memory | Recuerda preferencias por persona, estación y contexto, con procedencia, TTL y posibilidad de borrar. | Siguiente |
| Robot task broker | Coordina aspirador, cortacésped, persianas y futuros robots evitando colisiones y prioridades contradictorias. | Siguiente |
| Disaster mode | Playbooks deterministas para fuga, humo, caída eléctrica o conectividad, con jerarquía de comunicaciones. | Siguiente |
| Home API marketplace | Skills y conectores firmados, sandboxed y con permisos declarativos por capacidad. | Siguiente |

# 9. Métricas de éxito

| Área | Objetivo |
| --- | --- |
| Integración | ≥95% de entidades compatibles de la instancia HA sincronizadas con identidad estable. |
| Realtime | Evento de estado → UI p95 < 1 s en LAN. |
| Control | ≥99% de comandos aceptados terminan en confirmed, failed o timed-out; nunca quedan “en limbo”. |
| Durabilidad | Automatizaciones activas continúan tras reinicio de cualquier worker. |
| Seguridad | 100% de acciones AI pasan por policy engine; 0 acciones R3/R4 sin regla de consentimiento. |
| Calidad AI | ≥90% de éxito en suite de intents MVP; schema-validity ≥99.5% tras retries controlados. |
| Explicabilidad | Cada ejecución muestra causa, plan, acciones, evidencia y resultado observado. |
| Coste | Coste por comando y por agente visible, presupuestable y limitado. |
| Operación | Restore completo probado de forma periódica y runbook ejecutable. |
| Adopción | Las tres demos pueden completarse sin abrir Home Assistant ni editar YAML manualmente. |

## Próxima decisión de producto

Recomendación Empezar por el vertical completo “Me voy a dormir”: atraviesa UI, Home Assistant, digital twin, policy, Temporal, notificaciones y observabilidad. Es mejor una historia completa que diez servicios parcialmente conectados.

# Referencias técnicas

Las decisiones se han contrastado con documentación primaria vigente a la fecha del documento. Las referencias no fijan versiones para siempre: el repositorio deberá incluir una matriz de compatibilidad actualizable.

[R1] Temporal: despliegues de producción y opción self-hosted. https://docs.temporal.io/production-deployment

[R2] Temporal TypeScript: Signals, Queries y Updates para message passing. https://docs.temporal.io/develop/typescript/workflows/message-passing

[R3] Temporal: historial, replay y determinismo de workflows. https://docs.temporal.io/encyclopedia/event-history/event-history-typescript

[R4] Temporal TypeScript: versionado y replay safety. https://docs.temporal.io/develop/typescript/workflows/versioning

[R5] OpenRouter: Structured Outputs con JSON Schema. https://openrouter.ai/docs/guides/features/structured-outputs

[R6] OpenRouter: provider routing, preferencias y fallbacks. https://openrouter.ai/docs/guides/routing/provider-selection

[R7] OpenRouter: usage accounting de tokens, coste y caché. https://openrouter.ai/docs/cookbook/administration/usage-accounting

[R8] OpenRouter: Zero Data Retention y control de privacidad. https://openrouter.ai/docs/guides/features/zdr

[R9] Home Assistant: WebSocket API y suscripción al event bus. https://developers.home-assistant.io/docs/api/websocket/

[R10] Home Assistant: REST API. https://developers.home-assistant.io/docs/api/rest/

[R11] Home Assistant: Authentication API. https://developers.home-assistant.io/docs/auth_api/

[R12] Home Assistant: device registry y entity registry. https://developers.home-assistant.io/docs/device_registry_index

[R13] Home Assistant: API para LLMs y exposición contextual de tools. https://developers.home-assistant.io/docs/core/llm/

[R14] MCP 2026-07-28: Streamable HTTP stateless y requisitos de seguridad. https://modelcontextprotocol.io/specification/2026-07-28/basic/transports/streamable-http

[R15] MCP 2026-07-28: herramientas tipadas. https://modelcontextprotocol.io/specification/2026-07-28/server/tools

[R16] Vite 8: baseline y requisitos de Node. https://vite.dev/blog/announcing-vite8

[R17] Express 5: guía oficial de migración y baseline. https://expressjs.com/en/guide/migrating-5/

[R18] Node.js: versiones LTS vigentes. https://nodejs.org/en/about/previous-releases